Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

OPĆINA PROZOR – RAMA

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA, PROJEKATA I MJERA

STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE PROZOR-RAMA  2022.-2027.

PO STRATEŠKIM CILJEVIMA

za 2024. godinu

Prozor, svibanj 2025. godine

Pregled implementacije programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 1. Razvijen i održiv gospodarski sektor Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022 .-2027.godine za 2024. godinu

| Prioriteti | Projekti/mjere | Opis aktivnosti | Nositelj implementacije, Odgovorna služba/osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja | 1.1.1. Izgradnja poslovne infrastrukture za stvaranje uvjeta bržeg razvoja poduzetništva, posebno malog i srednjeg (poslovne zone i drugi oblici poslovne infrastrukture) | Strategijom razvoja Općine Prozor-Rama 2022. – 2027. godine predviđen je ključni strateški projekt Izgradnja i uređenje poslovnih zona i drugih infrastrukturnih projekata za razvoj poduzetništva, te je u 2024. godini nastavljena izgradnja i urađeno je: Nabava i postavljanje svjetlosne signalizacije na raskrižju Splitske ulice u Prozoru; Asfaltiranje i uređenje dijela Splitske ulice; Dodatni iskop u poslovnoj zoni Izlaz, formiranje radnih platoa na jugoistočnom dijelu tvornice GS Rama i asfaltiranje zapadnog platoa i prilaza; Asfaltiranje i uređenje dijela Splitske ulice – dodatni radovi; Izgradnja parkinga u poslovnoj zoni Bare kod Vitexa; Asfaltiranje južnog partera tvornice GS Rama. | Ured Načelnika/ SPUiKD |
|  | 1.1.2. Izgradnja sustava međusobnog udruživanja poslodavaca i poboljšanja javno privatnog dijaloga | Preko Agencije za lokalni razvoj d.o.o. podržano je promicanje poduzetničkog duha, pomaganje i usmjeravanje razvoja malih, srednjih i velikih poduzeća kroz programe edukacije i poslovnog savjetovanja, privlačenje domaćih i stranih investitora i pružanje savjetodavnih usluga. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.1.3. Poticanje novog zapošljavanja, posebno u proizvodnom sektoru | Tijekom 2024. godine nije bilo Javnog poziva za poticanje novog zapošljavanja, te je nastavljeno poticanje po ranijem Javnom pozivu zapošljavanja u GS Rama. Izgradnja tvornice metalskih proizvoda „GS RAMA“ je ključni strateški projekt po Strategiji razvoja općine Prozor-Rama 2022.-2027. koji je u 2024. godini završen i stavljen u funkciju. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.1.4. Poboljšanje uvjeta poslovanja za malo i srednje poduzetništvo | Daljnom izgradnjom poslovnih zona predviđeno je uređenje zemljišta i izgradnja kompletne poslovne infrastrukture za obavljanje gospodarskih djelatnosti, u cilju razvoja malog i srednjeg poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta. Osim poslovnih zona, radilo se i na drugim oblicima poslovne infrastrukture. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.1.5. Promocija općine kao mjesta s povoljnim poslovnim okruženjem | Redovno se vrši promocija naše općine kao mjesta s povoljnim poslovnim okruženjem. U navedeno je značajno uključena Agencija za lokalni razvoj d.o.o. koja organizira obuke u sklopu javnih poziva za pokretanje vlastitog biznisa i sl., pomaže poduzetnicima, radi brošure, te sudjeluje u propagandnim emisijama i izradi propagandnih materijala, vodi stranicu Rama-tourisam. U promociju naše općine kao mjestu s povoljnim poslovnim okruženjem aktivno su sudjelovali lokalni javni servisi, portali i turističke udruge. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.1.6. Provedba lokalne energetske tranzicije, povećano korištenje energije sunca i vjetra u proizvodnji električne energije | U provedbi programa lokalne energetske tranzicije radilo se na značajnijem uključenju lokalnog stanovništva, dijaspore, domaćih i stranih investitora, uz naglasak na poboljšanje infrastrukture od strane elektroprivrednog sektora, uz uvjete očuvanosti eko sustava i uz suglasnost zainteresiranog stanovništva i udruga. | Ured Načelnika/ SRPOiF, SPUiKD |
| 1.2. Razviti održiv i konkurentan poljoprivredni sektor | 1.2.1. Razvoj sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj djelatnosti poljoprivrednih proizvoda | Općina Prozor-Rama je donijela Program utroška proračunskih sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj s kriterijima raspodjele za 2024. god., te temeljem istog raspisala javne pozive: a) Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poloprivrednih proizvođača i ruralni razvoj za 2024. god. b) Javni poziv za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka za 2024. god. Ostvareni poticaji za poljoprivredu od Općine Prozor-Rama za 2024. god. Projekt-Revitalizacija voćnjaka šljive- 15.000,00 KM Poticaj za proizvodnju bijelog luka- 450,00 KM Poticaj za proizvodnju mlijeka - 8.666,60 KM Ovčarska i kozarska proizvodnja u sustavu F poticaja (rasplodna grla) Ovčarska i kozarska proizvodnja koji ne ostvaruju poticaj F BiH i HNŽ- posjeduju ispod 50 grla (osnovno stado) Poticaj ratarskoj proizvodnji-žitarice Poticaj uzgoju muzenih krava i sustav krava tele Ostvareni poticaj za poljoprivredu za općinu P/R. od Vlade HNŽ za 2024. god. Proizvodnju bijelog luka Proizvodnju crvenog luka Podizanje novih nasada: Šljive Orasi Lješnjak Proizvodnja stari nasadi (šlj., jab., kruš.,višnja i dr.) Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu Pčelarska proizvodnja Proizvodnja malina stari nasad Proizvodnja povrća u plastenicima Potpora hranidbe u uzgoju goveda sustav krava-tele Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki-raspl. Junice Potpora hranidbe za proizvodnju svinjskog mesa-tov svinja Subvencija nabave opreme-kapitalna ulaganja Traktori, moto kultivatori, priključci i oprema za natapanje – Proizvodnja rajčice na otvorenom Proizvodnja graha na otvorenom Proizvodnja krumpira Ostvarenih poticaj za poljoprivredu za općin P/R. od Vlade F BiH 2024. god. Uzgoj rasplodnih ovaca (ovce, koze) Proizvodnja mlijeka Proizvodnja sudstava krava-tele Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki-rasplodne junice Poticaj za model ruralni razvoj. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.2.2. Potpora uvođenju standarda i oznaka kvalitete, zaštita zemljopisnog porijekla poljoprivrednih proizvoda | Po Programu ruralnog razvoja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na godišnjoj razini se financijski potpomažu aktivnosti različitih poljoprivrednih grana, poljoprivrednih proizvođača i udruženja. Organiziran 17. Sajam „Dani šljive“ na kojem je vršeno ocjenjivanje kvalitete sira, rakija, likera, dodijeljene su plakete za kvalitetu proizvoda, plakete za kvalitetu gastro ponude, Poticaj pojedinačnim projektima poljoprivrednih proizvođača po poslovnom planu. Kontinuirano se pružala pomoć aktivnim poljoprivrednim udrugama/zadrugama putem: financijske pomoći, stručnoj pomoći pri kandidiranju određenih aplikacijskih programa, pomoć pri povezivanju s višim razinama vlasti. Potpomognuto je sudjelovanje udruga na domaćem sajmu, a i drugim sajmovima. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.2.3. Razvoj savjetodavne aktivnosti usmjerene na suvremene poljoprivredne metode uz očuvanje tradicijskih znanja i vještina, prihvatljivo i za mlade poljoprivrednike, povezano i sa turističkom ponudom | U okviru programa i obuke savjetodavaca, preko savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, redovito se svake godine odradi obuka svih savjetodavaca. Uspostavljene meteorološka stanica i stanice za let insekata u svrhe pravovremene zaštite s ciljem smanjene upotrebe pesticida, ustupljene na upravljanje Ekološkoj udruzi „EKO PLOD“ koji kontinuirano prate predviđene parametre i preko svoje FB. stranice izvještavaju poljoprivredne proizvođače i pružaju savjetodavne usluge. Udruga građana „DOŽIVI RAMU“ Prozor-Rama i Udruga građana „HEREDITAS“ Prozor-Rama sudjeluju u promociji i razvoju vezano za turističku ponudu. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.2.4. Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima, posebno poljoprivrednim zemljištem, vodama i šumama | Potaknuta je zaštita i održivo upravljanje, gospodarenje šumom, eksploatacija mineralnih sirovina te pokrenute aktivnosti prema svima nadležnim institucijama za donošenje odgovarajućih Zakona iz ovih oblasti. Općina Prozor – Rama je uputila prijavu nelegalne sječe i nekontroliranom sječom kvalitetnog tehničkog i drugoga drveta, imajući na umu problematiku nekontrolirane sječe, alarmirane su nadležne institucije, točnije informacija o nelegalnim radnjama je upućena na više adresa, od inspekcije, ministarstava pa do tužiteljstva odnosno na sve adrese koje imaju bilo kakvu nadležnost. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.2.5. Unaprjeđenje medijske i svake druge promocije općine kao područja zdrave hrane | Organizirana je gastro ponuda Rame u sklopu Sajma „Dani šljive“, preko učenika kuharskog smjera Srednje škole Prozor, Lovačkog društva „Vepar“, i kuharica domaćih proizvoda, prvenstveno „ramske pite“, a sve je popraćeno i promovirano od strane lokalnih i regionalnih medija. U sklopu Sajma „Dani šljive“ predstavljeni su domaći proizvodi, džemovi, salate, likeri, ajvari, brašno od raži i heljde, svježe voće i povrće i drugi domaći proizvodi bez upotrebe pesticida kao proizvodnja zdrave hrane. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.2.6. Stvaranje uvjete za ravnomjeran razvoj ruralnih sredina | Temeljem Sporazuma zaključenog između Općine Prozor-Rama i humanitarne organizacije"Muslim Aid Association“ a po projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ odabrano je 20. proizvođača za dodjelu plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim, sustavom za navodnjavanjem i dodatnom opremom. Projekt sufinanciraju organizacija Muslim Aid Association 40% (1.260 KM po korisniku), Općina Prozor-Rama 40% (1.260 KM po korisniku) i krajni korisnik sa 20% (630 KM) od ukupne cijene plastenika i opreme. U 2024. godini kandidirani projekti za ruralni razvoj i okolš: U sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2024. godinu aplicirali Fondu za zaštitu okoliša F BiH projektni prijedlog - Izgradnja vodozahvata (kaptaže) izvora Krupić i vodospreme. Aplicirali projekt Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ - Uređenje putova za razvoja ruralnoga turizma. U sklopu Javnog poziva za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša za 2024. godinu aplicirali Federalnom ministarstvu okoliša i turizma projektni prijedlog - Sanacija deponije Duška kosa (II faza). U sklopu javnog poziva za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave sa područja HNŽ iz sredstava „Transfer nižima razinama vlasti“ utvrđenih Proračunom HNŽ za 2024. godinu aplicirali smo Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K projektni prijedlog – Manje otpada za ugodniji okoliš Prozora-Rame. Asfaltiranjem lokalnih i nekategoriziranih lokalnih cesta i nastavak izgradnje vodovodne mreže i druge infrastrukture stvaraju se bolji uvjeti za ruralni razvoj turizma. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.2.7. Poboljšana prodaja poljoprivrednih proizvoda korištenjem nove gradske tržnice i organiziranjem tematskih sajmova | Uz podršku Vlade Federacije BiH projektom izgradnje iz proračunskih sredstava završen je strateški projekt „Dovršetak izgradnje i opremanje gradske tržnice“, a sve s ciljem povećanja ekonomske konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Planiran početak rada tržnice je u prvoj polovici 2025. godine u punom kapacitetu. | Ured Načelnika/ SRPOiF, SPUiKD |
| 1.3. Razvijen turizam | 1.3.1. Izrada strateških dokumenata potrebnih za učinkovitije upravljanje razvojem turizma i očuvanjem okoliša (regulacijski planovi, planovi upravljanja vodnim površinama) | Vođene su određene konsultacije o zajedničkom sudjelovanju sa turističkima zajednicama HNŽ/K, o aktivnostima vezanim za razvoj turizama u općini Prozor-Rama. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.3.2. Kreirana raznolika tematska turistička ponuda vezana za planinska odredišta, jezera, arheološka nalazišta, autohtone i tradicijske proizvode, hranu i pića, tradicijska, kulturna, zabavna i sportska događanja kao dio turističke ponude | Nastavilo se s kreiranjem zajedničkog nastupa sa susjednim općinama na raznolikim tematskim ponudama, kao i s aktivnostima arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac kod Ljubunaca – Uzdola, uz traženje sufinancijera za istraživanje i provođenje zaštite. Općina Prozor-Rama je aplicirala na Javni poziv Via Dinarice s projektom "Otkrij i ponesi Ramu". Ovaj projekt je usmjeren na unaprijeđenje turističke infrastrukture i promociju destinacije kroz uspostavu informacijskog pulta i suvenirnice u općini Prozor-Rama. Ovim projektom podržava se razvoj zelene infrastrukture i poboljšanje turističke ponude u blizini staza i lokaliteta Via Dinarice, čime se povećava atraktivnost regije za turiste i lokalno stanovništvo. Povezanost projekta s razvojnim strategijama općine ogleda se u unaprijeđenju turističke infrastrukture, poboljšanju promocije turističkih vrijednosti, podršci razvoju privatnog sektora i strateškom planu izgradnje turističkog centra. Info pult će služiti kao ključna točka za informiranje turista, dok će suvenirnica nuditi autentične proizvode koji odražavaju lokalnu tradiciju. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.3.3. Razvoj infrastrukture za aktivni turizam (pješačke staze, biciklističke staze, planinarske staze, plovni vodni putovi, vidikovci, izletišta, plaže, uređena arheološka nalazišta, info centar, turistička signalizacija, ...) | Nastavilo se s izgradnjom infrastrukture u urbanom, ali i u ruralnom dijelu općine, s ciljem poboljšanja ukupne turističke ponude naše općine. Radilo se na uređenju pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza, kao i vidikovaca, izletišta i plaža, a nastavilo se i sa uređenjem arheoloških nalazišta, uređenjem turističke signalizacije na turističkim odredištima. Sukladno Strategiji razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2020.-2027. godine, te po Javnom pozivu za dostavu projekata za razvoj turizma koje je objevilo Ministarstvo TTiZO HNŽ/K, Općina Prozor-Rama pokrenula je projekt - Izgradnja platoa za vidikovac Ramsko jezero i isti prijavila na Javni poziv. Sa Ministarstvom TTiZO HNŽ/K općina je sklopila dana 29.12.2023. godine Ugovor 01-11-438/23-9, te je po ovom projektu poduzela slijedeće aktivnosti: Izvršila mjerenje svih kota relevantnih za projektiranje i izgradnju platoa za vidikovac Ramsko jezero; Naručila i zaprimila projekt izmještanja spoja lokalne ceste sa regionalnom cestom R418, kojim se omogućava prostor za izgradnju platoa vidikovca; Izradila idejni projekt vidikovca, koji je upućen na reviziju i doradu; Naručila poboljšanih idejnih projekta i glavni projekt vidikovac; Uskoro se očekuje konačno rješenje i glavni projekt po ovom projektu. Obzirom na okolnosti končani projekt se planira u 2025.godini. | Ured Načelnika/ SRPOiF, SPUiKD |
|  | 1.3.4. Podrška razvoju privatnog sektora u oblasti ponude turističkih smještaja i turističkih usluga | Nadležna služba Općine Prozora-Rama kroz povjerenstvo za utvrđivanje minimalnih uvjeta i kategorizaciju objekata za pružanje usluga smještaja, a po zahtjevu stranke utvrđuje minimalne uvjete i kategoriju svakoga ugostiteljskog objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te donosi Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i odobrenje za rad, odnosno obavljanje ugostiteljske djelatnosti. O svim donesenim odobrenjima vodi se evidencija kroz registre izdanih odobrenja u službi za RPO i F Općine Prozor-Rama. Kontinuirano se daju upute o mogućnosti registracije i prijave na javne pozive za ostvarivanje poticaja iz oblasti turizma. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.3.5. Poboljšanje obučenosti stanovnika ruralnih dijelova općine, kao i mladih, za unaprjeđenje turističkog sektora | Općina Prozor-Rama je provodila aktivnosti na poboljšanju obučenosti stanovnika ruralnih dijelova općine kao i mladih za unaprjeđenje turističkog sektora, kako bi se doprinjelo održivom razvoju ruralnih područja, očuvanju kulturne baštine i stvaranju novih prilika za mlade ljude. Kroz suradnju mladih na unaprijeđenju turističkog sektora u općini Prozor-Rama vidljiv je značajan napredak i u 2024. godini, naročito kroz projekt Tradicionalne veslačke regate „Lake to lake“ koja je održana već po dvanaesti put na Ramskom jezeru. Na regati su nastupili natjecatelji iz veslačkoga kluba VK Rama i VK Ustirama iz općine Prozor-Rama, te preko 150 natjecatelja iz Hrvatske. Regata je jedinstvena manifestacija na području F BiH, budući da je VK Rama jedini veslački klub u Federaciji BiH. Regata u 2024.godini privukla je nešto veći broj klubova i natjecatelja zahvaljujući postavljenim olimpijskim albano stazama, što je samu regatu podiglo na jedan viši nivo. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 1.3.6. Poboljšana promocija turističkih vrijednosti općine kroz društvene mreže i tiskanice | Preko društvenih mreža redovno se promoviraju turističke vrijednosti naše općine, tako se na našim portalima često mogu naći članci kao što su gdje provesti vikend u Rami, koja sve mjesta posjetiti i slično. Rama je oduvijek bila mjesto koje su ljudi rado posjećivali, bilo da se radi o vjerskom turizmu, ribolovnom ili pak nekom drugom. Lokalno stanovništvo je poznato kao vrlo susretljivo koje se prema svakom gostu odnosi iznimno domaćinski. Iako turizam nije primarna grana kojom su se ljudi na ovim prostorima bavili, u posljednjih nekoliko godina značajno se povećao broj obiteljskih gospodarstava koji se žele okušati u ovoj branši. | Ured Načelnika/ SRPOiF |

Pregled implementacije programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 2. Izgradnja javne infrastrukture i unaprijeđenje komunalnih usluga  Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022 .-2027. godinu za 2024. godinu

| Prioriteti | Projekti/mjere | Opis aktivnosti | Nositelj implementacije, Odgovorna služba/osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Izgradnja i održavanje putne infrastrukture | 2.1.1. Projektiranje i planiranje cestovne mreže | Idejni projekat „Rekonstrukcija postojećeg raskrižja za Orašac, mjesto Varvara – Izlaz“ | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 2.1.2. Rekonstrukcija i izgradnja nove cestovne mreže | 2024. god. Nabava i postavljanje svjetlosne signalizacije na raskržju Splitske ulice u Prozoru; Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6-1: Asfaltiranje i sanacija dionice puta Uzdol – Here (dužine 2900 m1); Nastavak asfaltiranja dionice puta Izlaz – Orašac (asfaltiranje dionice puta u mjestu Vlake); Asfaltiranje i uređenje dijela Splitske ulice; Asfaltiranje puta s prilazima u selu Lug-Zagorje i prilaza uz M16.2 cestu; Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6-3: Dodatni iskop u poslovnoj zoni Izlaz, formiranje radnih platoa na jugoistočnom dijelu tvornice GS Rama i asfaltiranje zapadnog platoa i prilaza; Asfaltiranje i uređenje dijela Splitske ulice – dodatni radovi; Izgradnja parkinga kod Vitexa, te rekonstrukcija dijela gradskih ulica: Stjepana Radića, Vitomira Lukića, Ćire Truhelke i Nikole Šopa sa prilazima; Nabava i ugradnja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije; Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6-4: Asfaltiranje južnog partera tvornice GS Rama; Asfaltiranje dionice puta u selu Here sa prilazima; | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 2.1.3. Sanacija i održavanje postojeće cestovne mreže | 2024. god. Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6-1: Sanacija puta u mjestu Skrobućani; Sanacija ceste kroz isporuku betona u mjestima: Prozor, Jaklići, Rumboci, Zahum, Varvara, Ripci i Podbor; Čišćenje i nasipanje lokalnih puteva u mjestima: Makljen-Draševo, Donja Vast, Krančićko polje, Škarice, Gorica, Uzdol, Ploča, Ustirama, Paroš i Brana-Šerovina. Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6/2: Sanacija i asfaltiranje dijela lokalne ceste na Gmićima; Sanacija i krpljenje udarnih rupa na dionici puta Izlaz-Orašac kod mjesta Vlake; Sanacija ceste kroz isporuku betona u mjestima: Jaklići, Rumboci, Zahum, Gorica, Ripci, Pajići, Gračac i Prozor; Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6-3: Sanacija ceste kroz isporuku betona u mjestima: Prozor, Rumboci, Zahum, Gorica, Mluša i Gračac; Sanacija, čišćenje, probijanje i nasipanje lokalnih makadamskih putova u mjestima: Uzdol, Došćica, Prozor, Klek, Gorica i Krča; Fazni ugovor 01/1-19-1259/23-6-4: Asfaltiranje puta u mjestu Dole s prilazima, dijela partera oko zgrada u Prozoru, prilazi u gradu Prozoru, krpljenje udarnih rupa na mostu u Ustirami i gradu Prozoru, postavljanje odbojne zaštitne ograde na području općine; Sanacija ceste kroz isporuku betona u mjestima: Prozor, Rumboci, Zahum, Uzdol, Varvara, Gračanica, Proslap, Maglice; Sanacija, čišćenje, probijanje i nasipanje lokalnih makadamskih puteva u mjestima: Komin-Banja Lučica, Donja Vratna Gora, Krančići, Ustirama, Uzdol, Papci, Ploča. Uređenje pročelja objekata (bojenje fasade) u ulici Kralja Tomislava u Prozoru; | Ured Načelnika/ SPU i KD |
| 2.2. Izgradnja, održavanje i modernizacija vodoopskrbne mreže | 2.2.1. Planiranje i izgradnja nove vodovodne mreže | 2024. god. Izgradnja vodovova u gospodarskoj zoni „Izlaz“ (Vodosprema, crpna stanica, transportni cijevovod); Izgradnja Hidro Stanice Paljike i cjevovoda za dio naselja Paljike (nije kompletirano); | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 2.2.2. Održavanje i modernizacija postojeće vodovodne mreže | Kontinuirano održavanje i sanacija postojeće vodovodne mreže na podrućju općine Prozor-Rama; | Ured Načelnika/ SPU i KD |
| 2.3. Planiranje i izgradnja kanalizacijske infrastrukture, upravljanje otpadom i otpadnim vodama | 2.3.1. Planiranje i izgradnja kanalizacijske mreže | Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnost iz područja zaštite okoliša za 2023.godinu – JK 2023., od 20.12.2023.godine, općina Prozor-Rama je dobila sredstva za sufinanciranje projekta „Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Prozoru“ u iznosu od 300.000,00KM. Realizacija projekta zbog objektivnih tehničkih razloga nije započeta u 2024. god., već se planira realizirati u 2025. godini. | Ured Načelnika/ SPU i KD, SRPOiF |
|  | 2.3.2. Odvodnja feklanih i oborinskih voda | Završena je izgradnje kanalizacijske mreže Splitska kod novog objekta Dječji vrtić, spoja Splitske i Kralja Tomislava (projekt iz 2023. godine.) |  |

Pregled implementacije programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 3. Održivo upravljanje okolišem Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022 .-2027.godinu za 2024. godinu

| Prioriteti | Projekti/mjere | Opis aktivnosti | Nositelj implementacije, Odgovorna služba/osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Energetska učinkovitost | 3.1.1. Utopljavanje stambenih i poslovnih zgrada | Za uređenje pročelja u gradskim ulicama u izvršenju proračuna za 2024. godinu izdvojena su određena sredstva. | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 3.1.2. Promocija korištenja obnovljivih izvora energije | U Strategiji razvoja općine Prozor – Rama 2022.-2027. posebno mjesto zauzima oblast obnovljivih izvora energije, odnosno energetska tranzicija, kroz strateški cilj: Razvijen i održiv gospodarski sektor, te dalje kroz mjeru: 1.1.6: Provedba lokalne energetske tranzicije, povećano korištenje energije sunca i vjetra u proizvodnji električne energije. Izgrađena postrojenja s odobrenjima za obavljanje djelatnosti za pretvaranje energije sunca u električnu energiju su: 12 (dvanaest) postrojenja instalirane snage pojedinačno do 150 kW, 42 (četrdesetdva) postrojenja instalirane snage pojedinačno do 23 kW, Vlada HNŽ-a, kao (koncesor) je općini Prozor-Rama, dostavila na uvid primjerake četrdeset (40) Ugovora o koncesiji, zaključenih sa gospodarskim društvima za obavljanje elektroprivredne djelatnosti, izgradnjom elektroenergetskih objekta na lokalitetu Proslap. | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 3.1.3. Provedba projekata energetske tranzicije (Ured ili Odjel za energetsku tranziciju, potpora energetskim zajednicama) | Vršiti pripreme kako bi se stvorili uvjeti za projekte energetske tranzicije nakon usvajanja i stupanja na snagu novog zakona i objave podzakonskih akata kojima se regulira ova oblast. | Ured Načelnika/ SRPOiF |
| 3.2. Upravljanje prostorom i očuvanje okoliša | 3.2.1. Upravljanje sustavom javne rasvjete | Vršene su kontinuirane aktivnosti na zamjeni neodgovarajućih, neekonomičnih kao i oštećenih žarulja javne rasvjete na području općine. Vršene su radnje na uklanjanju i postavljanju novih rasvjetnih stupova i rasvjetnih kapa uslijed uništenja nakon saobraćajnih nezgoda, kao i postavljanje novih stupova i opreme. U izvršenju proračuna za 2024 god., za javnu rasvjetu/kapitalni izdaci izdvojeno je 312.292,00 KM . | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 3.2.2. Smanjenje emisije CO2 i upotrebe fosilnih goriva | Emisije CO2 najznačajniji su uzročnik globalnog zatopljavanja. U razdoblju 2024. god. došlo je do instaliranja većeg broja solarnih stanica na području naše općine što je pozitivan pomak u ostvarenju ciljeva, kao i dobivanje energije vjetra. Izgradnjom i povećanjem potrošnje energije iz obnovljivih izvora, doprinijelo se i smanjenju ukupne emisije CO2. Zgradarstvo (energetska efikasnost) kao drugi najveći sektor koji može dati svoj veliki doprinos nakon obnovljivih izvora je u laganoj primjeni. Energetska efikasnost na području općine primjenjivana je u utopljavanju javnih, školskih i drugih objekata kao i veći dio privatnih objekata. Nije bilo aktivnosti pošumljavanja područja s ciljem smanjenja emisije CO2. Punionica električnih automobila u razmatranju. | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 3.2.3. Sortiranje i zbrinjavanje otpada | Provođenje mjera na proširenju usluga sortiranja i zbrinjavanja komunalnog otpada rađeno je kontinuirano tijekom 2024 god. Nakon izgradnje sortirnice mješanog otpada u Poniru, JKP „Vodograd d.o.o. je obradio/sortirao/kompostirao cjelokupan prikupljeni i dovezeni otpad u 100% procentu. Na sortirnicu komunalnog otpada je u 2024 god. pristiglo ukupno 1.712,700 tona prikupljenog miješanog otpada. Od ukupne količine 61% otpada je izdvojeno i iskorišteno, što je daleko iznad prosjeka u F BiH gdje je taj iznos ispod 2%. Na deponiju je odložena preostala količina neiskoristivog otpada od 39%, gdje isto na području F BiH iznosi 98 % odloženog otpada na deponije. Na sortirnici u poniru izdvojeno je 1.324,460 T korisnih sirovina, 315,23 tona ambalažnog otpada, 974,230 T bio-razgradivog otpada. Preostali udio od 39% neiskoristivog otpada preostalog nakon sortiranja se ne može iskoristiti, jer trenutno u BiH ne postoji tržište za sirovine, materijale kao: tekstil, neke vrste plastike, višeslojna ambalaža, gume i dr. Kada se pojavi tržište ili zažive doneseni propisi na nivou BiH (zbrinjavanje guma) djelovat će se sukladno donesenim mjerama. Navedena problematika treba da se riješi na višim nivoima vlasti djelujući u cilju izgradnje postrojenja za zbrinjavanje navedenih materijala kao što je: izgradnja energana za proizvodnju toplotne i el. energije. Pored razdvajanja i prikupljanja korisnih sirovina (staklo, karton, papir, PET ambalaže, najlon, metal, plastika) vrši se razdvajanje i EE (elektronski i elektronički) otpada u sortirnici. | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 3.2.4. Uklanjanje divljih deponija | Na području općine trenutno nema veliki broj aktivnih (divljih) odlagališta otpada kao u prošlom periodu. uslijed stvaranja uvjeta (postavljanje kontejnera) za odlaganje, prikupljanje i odvoz u sortirnicu otpada smanjen je broj divljih deponija. Sva nekontrolirana odlagališta u 2024 god. su evidentirana, sačinjen plan sanacije i zatvaranja istih. Evidentirano je ukupno 18 deponija (9 deponijan je sanirano, a 9 je potrebno sanirati). Svaka deponija na neki način ugrožava okoliš. Podjela na one koje ugrožavaju i ne ugrožavaju okoliš trenutno nije potrebna iz razloga što se na nedozvoljenim odlagalištima ne odlažu opasne tvari porijeklom iz raznih industrija kojih na našoj općini nema. Mogu se naći sporadični slučajevi odlaganja ambalaže (pesticidi, herbicidi) iz poljoprivredne proizvodnje, štetna ulja i masti, ali u zanemarivim količinama. Medicinski otpad iz zdravstvenih ustanova, ljekarni, veterinarske stanice posebno se odvaja i predaje ovlaštenim operaterima (uz uslugu plaćanja, potvrdu o preuzimanju) na uništavanje. Nadzor nad istim tijekom 2024. god. provodila je nadležna sanitarna općinska inspekcija. Organski otpad nastao u kućanstvu ili poljoprivredi kao takav nije štetan već poželjan na divljim deponijama jer je sklon razlaganju i poboljšanju strukture samog tla. Divlje deponije komunalnog i drugih vrsta otpada preostale za sanaciju nalaze se u onim područjima općine, mjestima gdje nije uspostavljen sustav odvoza otpada. Ta mjesta se nalaze na udaljenijem ruralnom području, zimi većinom nepristupačnom. Procentualno, broj nepokrivenih naselja je oko 10-15%. Gdje se redovito vrši odvoz otpada, JKP „Vodograd“ d.o.o. je sanirao većinu divljih deponija. Divlje deponije će prestajati sa postojanjem kako se proširivalo područje pokrivenošću uslugom odvoza komunalnog otpada. Unatoč svemu navedenom, potrebno je i dalje nastaviti na uklanjanju nelegalnih deponija, proširivati teren sa prikupljanjem otpada, ulaganjima u materijalna sredstva i opremu za isto. Tijekom 2024 god. komunalni redari izvršili su nadzor, obišli sve deponije na području općine, fotografirali iste i sačinili popis još aktivnih deponija. Također su urađene i postavljene table upozorenja o zabrani odlaganja otpada uz magistralnu i lokalne prometnice na području općine (14 tabli ). | Ured Načelnika/ SPU i KD, SRPOiF |

Pregled implementacije programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 4. Razvijen i kvalitetan društveni sektor Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022 .-2027. godine za 2024. godinu

| Prioriteti | Projekti/mjere | Opis aktivnosti | Nositelj implementacije, Odgovorna služba/osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Izgraditi i unaprijediti stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, kultura, sport) | 4.1.1. Poboljšanje uvjeta i proširenje kapaciteta za predškolsko obrazovanje | Projekt „Dječji vratić“ jedan je od kapitalnih projekata Općine Prozor-Rama. Otvaranjem nove zgrade vratića u 2024. godini stvoreni su uvjeti za smještaj i čuvanje djece od najmlađih uzrasta do početka školovanja. Dječji vratić ima sve sadržaje kako bi se po najnovijim standardima brinulo o djeci. Stara zgrada dječjeg vrtića koristi se za produženi boravak školske djece. | Ured Načelnika/ SPU i KD |
|  | 4.1.2. Infrastrukturno unaprjeđenje obrazovnog sustava | Održani su sastanci s učenicima i roditeljima u Srednjoj školi u Prozoru s ciljem dogovaranja prilagođenog sustava učenja u Srednjoj školi (praktični rad u tvornici), te dogovorena dodjela učeničkih stipendija. Od kraja 2020., te tijekom 2021./2022./ 2023./2024. godine vršio se prijevoz uposlenika koji su ugovorili rad u okviru GS Holding i obučavaju se za rad u GS RAMA sukladno spomenutom ugovoru. Za ove namjene tijekom 2024. godine iz proračuna su izdvojena sredstva, te dogovorena dodjela učeničkih stipendija. U 2024 godini nastavljeno je s realizacijom programa, dodjele učeničkih stipendija od strane općine Prozor-Rama i GS Rama, s ciljem obuke za rad u tvornici, a sve po Javnom pozivu iz 2023. godine. | Ured Načelnika/ SRPOiF, SOUDD |
|  | 4.1.3.Unaprjeđenje stanja u oblasti sporta i kulture | Općina Prozor-Rama redovno izdvaja sredstava iz proračuna za unaprjeđenje i sudjelovanje na natjecanjima iz oblasti sporta i kulture kroz postojeće sportske udruge, udruženja, sportski savez i Kulturno sportski centar. |  |
|  | 4.1.4. Uspostava mehanizma za suradnju s iseljeništvom | Kontinuirano se sudjeluje i pomažu susreti sa iseljeništvom kroz Ramske susrete. |  |
| 4.2. Poboljšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu stanovništva | 4.2.1. Jačanje ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta zdravstvenih ustanova | Kontinuirano se pomaže rad Doma zdravlja „Rama“ i nabavka suvremene opreme. | Ured Načelnika/ SRPOiF, SOUDD |
|  | 4.2.2. Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite | Djelatnice fizikalne medicine i rehabilitacije svakodnevno provode terapiju postojećom opremom kao i vježbe, odnosno kineziterapiju. Dva puta mjesečno organiziran je dolazak liječnika, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koji nakon pregleda određuje potrebnu terapiju. Reakcije na početak rada fizijatrije od strane pacijenata su bile odlične, a bilo je dosta pohvala za rad i ljubaznost osoblja. Ovaj projekt od koristi za sve naše stanovnike. Općina kontinuirano izdvaja sredstva za pomoć u radu i unaprijeđenju socijalne i zdravstvene zaištite, Centru za socijalni rad Prozor-Rama., Crvenom križu Prozor-Rama i Domu zdravlja Rama. |  |
|  | 4.2.3. Povećanje socijalne uključenosti djece i mladih | U 2024.godini uz potporu općine Prozor-Rama Veslački klub „Rama“, Crveni Križ i Udruga građana djece sa posebnim potrebama „Djeca nade“, JU Centar za prevenciju, edukaciju i rehabilitaciju su provodili određene programe i projekte koji su se odnosili na veću socijalnu uključenost djece i mladih. | Ured Načelnika/ SRPOiF, SOUDD |
|  | 4.2.4. Povećanje uključenosti starijih osoba, invalida, osoba s teškoćama u razvoju, marginaliziranih grupa žena | Općina Prozor-Rama kontinuirano izdvaja proračunska sredstva za potpomaganje rada/funkcioniranja Udruge umirovljenika, Udruge proistekle iz domovinskog rata, “, JU Centar za prevenciju, edukaciju i rehabilitaciju koji okupljaju i skrbe o članovima svojih udruženja ( uključenosti starijih osoba, invalida, osoba s teškoćama u razvoju, marginaliziranih grupa žena). | Ured Načelnika/ SRPOiF |
|  | 4.2.5. Jačanje mjera demografske obnove | Kao i u prethodnim godinama objavljen je javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Pravo na subvenciju ostvarilo je 29 mladih bračnih parova u ukupnom iznosu 219.900,00 KM Pomoć porodiljama za novorođenu djecu isplaćena je u iznosu 94.000,00 KM. Općina je sufinancirala boravak djece u vrtiću. | Ured Načelnika/ SPUiKD, SRPOiF, SOUDD |
|  | 4.2.6. Poboljšanje sigurnosti građana jačanjem kapaciteta civilne zaštite | Općina Prozor-Rama kontinuirano pomaže aktivnosti, rad i jačanje kapaciteta civilne zaštitu i DVD Rama u cilju poboljšanja sigurnosti građana. U 2024. godini nastavljeno je sa projektom deminiranja j šumskog i poljoprivrednog zemljišta na miniranim područjima općine Prozor-Rama. | Ured Načelnika/ SOUDD |
| 4.3. Digitalizirati i ojačati kapacitete lokalne uprave | 4.3.1. Unaprjeđenje znanja službenika u državnoj upravi kroz stalne obuke | Općina Prozor-Rama u suradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH redovno sudjeluje na edukacijama za unaprjeđenju znanja službeniku u državnoj upravi kroz stalne obuke. | Ured Načelnika/ SPUiKD, SRPOiF, SOUDD |
|  | 4.3.2. Digitalna transformacija javne uprave | Općina Prozor-Rama u javnoj upravi koristi programe firme iz Tuzle. Za matične urede se koristi Datanova paket, a za financije i kadrovsku evidenciju koristi Nova Panel. Tehničari iz firme Itineris uz pomoć općinskog suradnika za informacijske sustave redovno vrše nadogradnju i usavršavanje navedenih programa. Pored navedenih programa Općina Prozor-Rama redovno vriš nabavku nove opreme (računala, printeri, kopri aparati) kako bi omogućili što lakši rad svim zaposlenicima. U 2024.godini je nastavljeno sa nabavom nove opreme, nova računala printer (printer, skener, fax). | Ured Načelnika/ SPUiKD, SRPOiF, SOUDD |

Povjerenstvo za praćenje, ocjenjivanje i ažuriranje Strategije razvoja općine Prozor-Rama, za period 2022 – 2027. god.:

| 1 Stipo Čuljak, Predsjednik 2. Mato Ćališ, član 3. Marijana Jeličić, član 4. Salko Bašinac, član 5. Mato Marušić, član 6. Željka Prskalo, član | 7. Adis Zečić, član 8. Zvonko Faletar, član 9. Mara Anić, tajnica Povjerenstva 10. Marija Mišura, koordinator 11. Ivica Tomić, koordinator 12. Darko Bradara, koordinator 13. Jozo Ivančević, koordinator |
| --- | --- |

Prozor, svibanj 2025. godine

Načelnik

dr. Jozo Ivančević.v.r.